校园微信小助手小程序 软件测试报告

一、文档概述

1.1 测试目的

- 验证小程序功能实现是否完全匹配《需求分析报告》《概要设计 HLD》《详细设计 DD》文档要求；

- 针对小程序前台页面（学习页、我的个人中心、课表页、活动列表页）开展全维度测试，找出功能、UI、性能、权限、容错类缺陷；

- 记录所有 Bug 并分级，验证修复效果，评估系统整体质量；

- 给出系统内测 / 上线交付结论与优化建议。

1.2 测试对象

校园微信小助手微信小程序（前后端不分离，JS + 微信云开发）

页面覆盖：底部导航「学习 / 对话 / 我的」、课表查询页、校园活动列表页，配套全部子功能模块。

1.3 测试范围

- 功能测试：导航切换、课表查询、课程模块、教室申请、校园活动、AI 问答、校园导航、添加老师、POI 搜索、朋友圈、聊天模块；

- UI 界面测试：页面布局、文字展示、按钮适配、色彩排版、多屏幕兼容；

- 权限测试：学生身份权限隔离、数据访问隔离；

- 性能测试：页面加载速度、云接口响应、列表滑动流畅度；

- 异常容错测试：弱网、断网、空数据、非法输入；

- 兼容性测试：iOS / 安卓手机、微信 8.0 及以上版本。

1.4 测试环境

表格

| 环境类型 | 配置信息 |
| --- | --- |
| 移动端设备 | iPhone13、安卓小米 12、4 寸小屏备用机 |
| 软件环境 | 微信 V8.0.35、微信开发者工具稳定版、云开发测试数据库 |
| 网络环境 | WiFi、5G、4G、断网弱网 |
| 测试账号 | 学生账号（学号 123，身份：学生）、教职工测试账号、管理员后台账号 |

1.5 测试依据

- 《校园微信小助手项目启动书》

- 《校园微信小助手需求分析报告》

- 《概要设计说明书（HLD）》

- 《详细设计说明书（DD）》

1.6 测试类型

黑盒功能测试、界面 UI 测试、兼容性测试、性能压力测试、异常容错测试、权限安全测试、回归复测

二、测试计划与执行统计

2.1 测试周期

- 第一轮功能全量测试：2 个工作日

- 开发缺陷修复：1 个工作日

- 第二轮 Bug 回归复测：0.5 个工作日

2.2 测试用例统计

表格

| 模块 | 设计用例总数 | 执行用例 | 通过用例 | 失败用例 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底部导航与登录认证 | 8 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
| 学习首页模块 | 12 | 12 | 10 | 2 | 83.3% |
| 我的个人中心 9 大功能 | 18 | 18 | 15 | 3 | 83.3% |
| 课表查询页面 | 10 | 10 | 9 | 1 | 90.0% |
| 校园活动列表模块 | 11 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
| 性能、兼容、异常场景 | 15 | 15 | 12 | 3 | 80.0% |
| 合计 | 80 | 80 | 67 | 13 | 83.75% |

三、各模块测试结果分析

3.1 功能测试正常达标项

- 底部导航「学习、对话、我的」切换流畅，页面跳转无空白、无路由报错；

- 个人中心顶部正常展示学号 123、身份 “学生”，实名身份校验生效；

- 课表页面周一至周五课程正常渲染，清晰展示课程名称、授课教师、教室、上课时段；无课程时段展示 “无课程”；

- 活动列表支持标签切换：全部活动 / 学术讲座 / 运动比赛 / 其他活动，卡片分类展示；

- 学习首页轮播图、同步课堂、加入课程按钮可正常点击跳转；

- 权限隔离生效：学生账号无法访问管理员后台、无法查看他人课表与活动报名数据；

- 前端表单校验生效，空输入、非法字符会弹窗拦截，不会上传脏数据至云端数据库。

3.2 功能缺陷汇总（共 13 条，详见附件 Bug 清单）

- 登录实名绑定偶发云函数 500 报错；

- 学习页「我的课程」计数显示 0，但后台存在已加入课程；

- 教室申请图标点击无页面跳转，无提示；

- 课表周六、周日标签切换空白，无空数据提示；

- 已结束活动报名按钮未置灰，可重复点击提交；

- POI 模糊搜索无法匹配教学楼简称；

- AI 问答长文本输入接口超时无响应；

- 活动列表加载大量卡片滑动卡顿；

- 弱网恢复后页面不会自动刷新数据；

- 无接口限流机制，高频点击易造成数据库过载；

- 轮播图快速滑动图片重叠错乱；

- 小屏手机个人中心功能按钮文字挤压重叠；

- 部分活动卡片标题为空，显示 “暂无标题”。

3.3 UI 界面测试结果

- 正常：大屏手机布局整齐，色彩统一（校园蓝主题），按钮图标清晰；

- 缺陷：4 寸小尺寸手机适配差，九宫格功能文字挤压，属于轻微 UI 缺陷。

3.4 性能测试结果

- 达标指标：页面首次加载平均 1.6s（需求标准≤2s），单接口平均响应 0.8s（需求≤1s）；

- 不达标：活动列表批量加载历史卡片时滑动卡顿，大量数据渲染性能不足。

3.5 兼容性测试结果

- 达标：iOS 全机型、主流安卓手机、微信 8.0 以上版本均可正常打开；

- 缺陷：极小尺寸手机 UI 布局错位，适配不完善。

3.6 安全与权限测试结果

- 达标：微信 openid + 学号双重实名校验，学生无法越权查看他人隐私数据；

- 缺陷：缺少接口防刷限流机制，存在高频请求压垮数据库风险。

3.7 异常容错测试结果

- 达标：断网时弹出网络异常提示，已填写表单本地缓存；

- 缺陷：网络恢复后页面不会自动刷新，需要手动返回重进。

四、缺陷分级定义

- P0 严重阻断：核心业务完全不可用，直接影响上线，必须优先修复（本次测试无 P0 级 Bug）

- P1 一般缺陷：功能可用但存在逻辑错误、数据异常、性能卡顿，影响日常使用，上线前必须修复

- P2 轻微优化：UI 排版、文案展示、体验类问题，不阻碍核心业务，可延后迭代优化

本次缺陷分级统计：

表格

| 缺陷等级 | 数量 | 占比 | 修复要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 一般 | 10 | 76.9% | 正式上线前全部修复 |
| P2 轻微 | 3 | 23.1% | 内测可暂缓，下一版本迭代优化 |

五、测试综合结论

- 整体质量：系统核心业务（登录、课表查询、课程浏览、页面导航）功能完整可用，无阻断性严重 Bug，满足校内内测使用标准；

- 缺陷现状：共 13 处缺陷，10 处为逻辑 / 性能类一般缺陷，3 处为 UI 轻微优化问题；整体测试通过率 83.75%；

- 交付判定

  - 内测交付：可直接交付校内师生内测；

  - 正式上线：必须完成全部 P1 级别 Bug 修复，并执行完整回归测试，通过率达到 100% 后方可提交微信平台审核上线。

六、优化与上线建议

6.1 紧急修复项（P1 缺陷）

- 优化云函数数据库查询逻辑，增加索引，解决实名绑定偶发 500 报错；

- 修复课程数据筛选接口，同步修正「我的课程」计数错误；

- 完善页面路由配置，教室申请、周末课表空白页面补充兜底空数据展示；

- 活动列表做分页懒加载，解决滑动卡顿；已结束活动隐藏 / 置灰报名按钮；

- 增加网络状态监听，弱网恢复自动刷新页面数据；

- 云函数增加接口限流机制，防止高频访问过载；

- AI 问答接口延长超时时间，支持长文本分段传输；

- POI 检索增加模糊匹配，支持教学楼简称搜索。

6.2 迭代优化项（P2 轻微缺陷）

- 优化轮播滑动防抖逻辑，解决图片重叠；

- 重构页面 WXSS 样式，采用弹性 rpx 布局，适配小尺寸手机；

- 后台活动发布表单增加标题非空校验，禁止空白标题保存。

6.3 长期优化建议

- 增加系统操作日志、异常日志自动记录功能，方便运维排查问题；

- 新增数据缓存机制，降低云端数据库访问压力；

- 拓展一键导出课表、活动日历同步等增值功能。

七、附件：Bug 管理清单

表格

| Bug 编号 | 所属模块 | 缺陷详细描述 | 重现步骤 | 缺陷等级 | 预期效果 | 当前状态 | 修复方案说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG001 | 登录认证 | 新用户学号实名绑定，偶发云函数返回 500 请求失败 | 1. 微信授权登录 2. 输入学号 123 提交绑定 | P1 一般 | 稳定完成实名绑定，无接口报错 | 待修复 | 数据库查询增加索引，云函数增加 try-catch 捕获异常 |
| BUG002 | 学习首页 | 顶部轮播图快速滑动出现图片重叠、错乱 | 快速左右滑动校园轮播图 | P2 轻微 | 滑动顺滑，图片正常切换无重叠 | 待修复 | 增加滑动防抖，调整轮播动画延迟 |
| BUG003 | 学习首页 | 「我的课程」显示 (0)，但后台存在已加入课程数据 | 进入学习首页查看我的课程栏目 | P1 一般 | 正确展示本人全部课程，计数同步 | 待修复 | 修复 openid 关联查询逻辑，筛选本人课程数据 |
| BUG004 | 我的个人中心 | 4 寸小屏手机 9 宫格功能按钮文字挤压重叠 | 小尺寸手机打开 “我的” 页面 | P2 轻微 | 按钮文字完整展示，自适应屏幕 | 待修复 | 修改 WXSS，缩小内边距，使用弹性布局 |
| BUG005 | 我的 - 教室申请 | 点击教室申请图标无跳转、无任何弹窗提示 | 我的页面点击教室申请功能 | P1 一般 | 正常跳转教室预约表单页面 | 待修复 | 补全页面路由配置，增加跳转失败提示 |
| BUG006 | 课表查询页 | 周六、周日标签切换页面空白，无空数据提示 | 1. 打开我的课表 2. 切换周六 / 周日 | P1 一般 | 空时段统一展示 “本周无课程安排” | 待修复 | 完善周次筛选逻辑，增加空白兜底页面 |
| BUG007 | 活动列表页 | 活动卡片数量较多时，上下滑动页面明显卡顿掉帧 | 进入活动列表，持续上下滑动 | P1 一般 | 列表滑动流畅无卡顿 | 待修复 | 实现分页懒加载，分批渲染活动卡片 |
| BUG008 | 活动列表页 | 已结束活动报名按钮可正常点击，提交无反馈 | 点击状态为 “已结束” 的活动报名 | P1 一般 | 已结束活动报名按钮置灰、不可点击 | 待修复 | 前端判断活动状态，结束活动隐藏报名入口 |
| BUG009 | 活动列表页 | 部分活动卡片标题空白，显示 “暂无标题” | 打开活动列表查看左侧第一张卡片 | P2 轻微 | 后台发布活动强制填写标题，禁止空值 | 待修复 | 后台发布表单增加标题非空校验 |
| BUG010 | AI 智能问答 | 输入 200 字以上长文本提问，接口超时无返回 | 我的页面打开 AI 问答，输入长文本发送 | P1 一般 | 长文本分片传输，超时自动重试 1 次 | 待修复 | 延长云函数超时阈值，文本分段上传 |
| BUG011 | 网络异常 | 断网后重新连接 WiFi，活动页面不会自动刷新 | 1. 打开活动列表 2. 关闭网络再重连 | P1 一般 | 网络恢复自动重新请求刷新列表 | 待修复 | 监听 wx.onNetworkStatusChange 事件，自动刷新接口 |
| BUG012 | 系统安全 | 无接口调用限流，短时间高频点击易压垮数据库 | 连续快速点击多个功能按钮重复请求 | P1 一般 | 单账号每分钟限制 30 次接口调用，超限拦截 | 待修复 | 云函数增加 openid 访问频次缓存限流 |
| BUG013 | POI 校园搜索 | 输入教学楼简称（如 A 教），检索无匹配结果 | 我的页面打开 POI 搜索，输入 “A 教” | P1 一般 | 支持模糊关键词匹配校园地点 | 待修复 | 数据库查询改造为模糊匹配检索 |

清单状态说明

- 待修复：开发未处理，本次测试原始缺陷；

- 修复中：开发正在修改代码；

- 已修复：代码修改完成，等待回归复测；

- 已关闭：回归测试验证通过，缺陷闭环；

- 暂缓处理：轻微体验问题，下一版本迭代优化。