- 项目启动书：校园助手微信小程序

  - 项目概况

项目名称：校园微信小助手

开发模式：前后端不分离

技术栈：js，云端数据库

主要受众：学生，老师

  - 背景与意义

    - 现状与问题

现阶段校园服务与信息管理存在诸多痛点，难以满足师生便捷化、高效化的使用需求，具体问题如下：

- 信息分散且传递滞后：校园通知、课程安排、成绩公示、活动资讯等信息，多通过班级群、校园公告栏、院系官网等多渠道发布，信息零散易遗漏，师生查找耗时费力；紧急通知无法快速触达全体师生，信息传递效率低下。

- 线下办事流程繁琐：请假申请、物资借用、报修登记、成绩核查等基础业务，需师生线下填写纸质单据、往返多个部门审批，流程冗长、耗时耗力，且纸质单据易丢失、归档不便，后期追溯难度大。

- 校园资源利用率低：自习室空位、校园场馆使用、教材借阅、闲置物品流转等资源信息不透明，师生无法实时掌握资源状态，导致资源闲置与供需失衡，同时缺乏统一的资源对接平台。

    - 项目意义

本项目针对校园现有痛点打造一站式微信小程序，兼具实用性、便捷性与普惠性，对师生群体、校园管理均具备重要意义：

- 便利师生日常，提升体验感：整合全品类校园服务，师生通过微信即可一键办理业务、查询信息、对接资源，打破时间与空间限制，大幅减少线下办事成本，优化学习、工作与生活体验，贴合当下移动端使用习惯。

- 推进校园数字化，优化管理效率：依托云端数据库实现数据统一存储与管理，简化业务审批流程，实现信息实时发布、数据自动汇总，降低人工运维压力，减少失误率，助力校园管理向智能化、数字化转型。

  - 项目目标

基础功能目标：完成用户端与管理端核心功能开发，实现校园信息查询、基础业务办理、资源对接、数据管理等全流程线上化，功能覆盖师生90%以上日常校园需求，操作界面简洁易懂，零基础用户可快速上手。

性能体验目标：小程序加载流畅、运行稳定，云端数据库响应迅速，数据存储安全可靠，支持校内大批量师生同时在线使用，无卡顿、闪退、数据丢失等问题，保障日运维稳定性。

推广落地目标：项目上线后快速覆盖全校师生，成为校园日常必备服务工具；简化管理端运维流程，降低教职工管理工作量，业务办理效率提升60%以上，信息传递触达率接近100%。

长期优化目标：搭建可迭代升级的系统框架，后期可根据校园需求新增功能模块，适配校园发展变化，持续优化功能与体验，打造长效实用的校园服务平台。

  - 系统功能范围

    - 用户端（前台）

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 账号登录与认证 | 绑定校园学号/工号完成实名认证，区分学生、教职工两种身份权限，保障账号安全与信息私密性；支持个人信息修改、密码重置、账号绑定管理，适配师生信息变更需求。 |
| 校园信息公告 | 实时展示学校、院系发布的各类通知公告，包括教学安排、活动资讯、紧急通知、放假安排等；支持分类筛选、关键词搜索、消息收藏与已读标记，避免师生遗漏重要信息。 |
| 校园业务办理 | 涵盖请假申请、公物报修、场馆预约、物资借用、成绩复核等基础业务，线上填写申请信息、上传佐证材料，实时查看审批进度，审批通过后生成电子凭证，免去线下跑腿流程。 |

    - 管理端（后台）

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 信息发布管理 | 编辑、发布、修改、删除各类校园通知公告，支持定时发布、分类推送；可针对学生、教职工群体定向发送消息，实时查看公告阅读数据，确保信息精准触达。 |
| 业务审批管理 | 接收师生提交的请假、报修、预约等各类业务申请，查看申请详情与佐证材料，进行通过、驳回、退回修改等操作，填写审批意见；支持审批记录查询、数据导出归档，方便后期追溯。 |
| 数据统计分析 | 自动汇总业务办理数据、用户活跃数据、公告阅读数据、资源使用数据等，生成可视化报表；支持按时间、类型筛选统计，为校园管理决策提供数据支撑。 |

  - 业务约束与非功能需求

1.5.1 业务约束

- 身份约束：仅本校在校学生、教职工可注册使用，需完成校园学号/工号实名认证，禁止校外人员注册登录，保障校园数据与服务的私密性、安全性。

- 流程约束：各类业务办理需遵循校园原有规章制度，线上流程与线下审批规则保持一致，审批权限、办理时限贴合校园管理要求，不得违规简化流程。

- 数据约束：云端数据库存储的师生个人信息、教务数据、业务数据等，严格遵守校园数据管理规范与国家隐私保护法规，严禁数据泄露、篡改、滥用。

- 功能约束：小程序功能需贴合校园实际需求，不得开发与校园服务无关的功能；前期聚焦核心功能落地，后期迭代需结合校园管理方意见优化调整。

- 运维约束：由校园指定管理员负责后台运维与权限管控，开发团队提供技术支持与故障处理，定期维护系统、备份数据，保障项目长效运行。

1.5.2 非功能需求

- 性能需求：小程序页面加载时长不超过2秒，云端数据库接口响应时长不超过1秒，支持至少500人同时在线操作无卡顿，适配微信不同版本、各类手机机型，运行稳定无闪退。

- 易用性需求：界面设计简洁清晰，操作流程扁平化，符合师生移动端使用习惯，无需专业培训即可快速上手；功能按钮布局合理，文字提示清晰，降低操作门槛。

- 安全性需求：采用微信官方安全加密机制，保障账号登录安全；云端数据库设置权限防护，定期数据备份，防止数据丢失与黑客攻击；敏感数据加密存储，杜绝隐私泄露风险。

- 兼容性需求：兼容iOS、Android两大手机系统，适配微信8.0及以上版本，适配不同尺寸手机屏幕，无界面错位、功能失效问题；支持弱网环境下基础功能正常使用。

- 可扩展性需求：系统框架具备可迭代性，后期可新增缴费、校园考勤、校企对接等功能模块，无需重构系统；支持对接校园现有教务系统、图书馆系统等，实现数据互通。

- 可维护性需求：代码规范简洁，便于后期修改、调试与优化；后台运维界面简单易懂，管理员可独立完成日常操作，降低技术维护成本。